2022年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县九观桥水库管理所  （盖章）

衡山县九观桥水库管理所

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1.负责水库汛情测报、洪水险情防范，保障工程安全度汛；

2.负责衡山、衡阳、南岳两县一区的7个乡镇8.13万亩农田的农业灌溉供水保障;

3.为已建水利枢纽及灌区59.66公里干渠设施正常运行提供管理保障，负责设施的管理、运行、维护；

4.水力发电服务；

5.为近供区农村安全饮水提供生活、生产和生态环境用水保障；

6.为衡山县新冠肺炎疫情防控隔离点；

7.完成上级水利主管部门交给的其他任务。

- 人员编制情况

- 按照山编办字《2008》26号文件，衡山县九观桥水库管理所设5个职能股（室）：办公室、财务股、工程技术管理股、水政股、工程运行股。

- 核定全额拨款事业编制53名，其中所长1名，副所长3名，正副股长（主任）共10名。

- 2022年实有在职人数48人，其中财政供养在职48人;离退休人员65人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入648.80万元，其中一般公共财政拨款648.80万元；2022年年初预算安排支出648.80万元，其中：基本支出600.80万元，项目支出48.00万元。

- 2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

- 2022年决算总收入1948.27万元，较预算增加1299.47万元，总支出1948.27万元，其中：基本支出641.64万元，占总支出的33％；项目支出1306.63万元，占总支出的67％。差异产生的主要原因是:1、基本支出中人员工资福利费用的增长；2、项目支出中我所大坝除险加固工程项目实施拔入中央资金1242.62万无。

- 3.“三公"经费执行情况

- 2022年“三公"经费预算数6.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费6.24万元。“三公"经费决算数2.03元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.03万元。

- 4.政府采购执行情况

- 2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

- 5.资产管理情况

2022年年末资产总额5690.90万元，负债总额1377.54万元，净资产4313.36万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值4484.19万元，在用资产4484.19万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

全年单位基本支出和项目支出（包括县级专项资金）绩效目标完成情况良好，既保障了水库水利工程设施、设备的安全运行、又对水库防汛抗旱工作起到了保障性作用。职工安居乐业，幸福指数逐年提高，水库基础设施设备得以改进。水库为衡山县前山片的三农服务工作做出了较大的贡献。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

九观桥水库大坝除险加固工程项目

工程建设内容：(1)主坝坝体塑性砼防渗墙、坝肩帷幕灌浆、棱体部分拆除重建；(2)2#副坝、3#副坝、4#副坝坝体高喷灌浆、坝基帷幕灌浆，下游坝坡及排水棱体加固；1#副坝坝坡加固；(3)溢洪道堰体基础帷幕灌浆，泄槽段底板和侧墙及消力池加固，尾水渠衬砌，溢洪道进口两岸山坡加固；(4)导流涵洞封堵，灌溉输水涵钢衬加固，更换进口闸门和启闭设备及出口闸阀；(5)增设大坝观测设施、水情测报系统；(6)大坝白蚁防治；(7)防汛公路改造；(8)完善大坝管理设施。

项目实施进度：2020年12月18日正式开工建设，工程投资5700万元。截止2022年12月底，累计完成建设工程投资3678.89万元，完工率为65%，其中：2021年完成1520.27，2022年完成2158.62万元。

项目绩效情况：除险加固工程实施后，可恢复水库的灌溉功能，社会效益显著，对促进水利工程步入良性循环具有十分重要的意义。项目实施后，还可增加发电量、提高下游的防洪标准，防洪效益较大，特别是可避免水库溃坝后对下游农村、公路、城镇的毁灭性灾害。

- 存在的问题及改进措施

- 全所职工主动全面服务意识还需进一步加强和跟进。还存在脱离群众，工作不到位的情形。急需在来年予以改进。

- 其他需要说明的情况

- 公务用车按车改政策已移交，但在资产报表系统中核销

- 不及时，须下一步按流程在国有资产系统中核销，以做到报表账实一致。