附件1：

衡山县基层学校财务集中核算中心

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

衡山县基层学校财务集中核算中心的主要职责是： 行使县政府、县财政、县教育赋予的 职权。具体做好政策、法律法 规、规章制度的贯彻实施，对各单位收支计划的实施进行指导、监督，管理 好报账单位的资金，并对各单位的报账员进行业务培训，做好本系统对内、 对外的协调工作以及“集中管理、分户核算”运作的全过程。

- 人员编制情况

（1）内设机构设置 所辖 23 个基层学校、幼儿园分五个核算小组，每组一个核算会计和 一个资金会计，分户进行核算。

（2）决算单位人员编制情况：核定衡山县基层学校财务集中核算中心编制数合计2488名，行政编制数0名，事业编制数2488名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工2232人，离退休1629人，临聘人员649人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入28448.04万元，其中一般公共财政拨款26648.04万元；2022年年初预算安排支出28448.04万元，其中：基本支出25647.24万元，项目支出1000.80万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算总收入43170.45万元，较预算增加14722.41万元，总支出43105.88万元，其中：基本支出36318.98万元，占总支出的84.26％；项目支出6786.9万元，占总支出的15.74％。差异产生的主要原因是学校预缴水电费等形成往来款导致收支不对等，年末结余较年初结余净增64.57万元，主要是本年年中民转公学校（观湘学校）的水电费预缴。决算收支较预算收支增加额主要是因为人员经费中工资的正常异动、义务教育及学前教育的生均公用经费等特定项目未进预算导致预算追加。

3.“三公"经费执行情况

2022年“三公"经费预算数49.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费30.79万元。“三公"经费决算数49.7元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费30.79万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出1470.76万元，其中：货物674.77元，工程795.99万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额26030.06万元，负债总额1379.71万元，净资产24650.35万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值40096.28万元，在用资产40096.28万元，资产使用率100%。

（二）、资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及上级财政部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本单位预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存较上年有所增加，主要是因为观湘学校支出规模大，学校仅预付水电费就有36万之巨，形成往来，导致结余增加。

3.预算管理方面，单位制定了切实有效的内部财务、内部控制等内部管理制度，结合实际制定了相关费用尤其是三公经费审批、报销制度，执行总体较为有效。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

（1）师古中学篮球场项目

A、项目资金申报及批复情况

开云镇中心学校篮球场改造项目年初预算资金141.113337万元，根据招投标核定中标总价为140.068万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由上级财政拨开云镇中心学校财政直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于开云镇中心学校篮球场改造项目。

B、项目资金使用情况

截止2022年底，开云镇中心学校篮球场项目管理资金共计140.068万元，财政已下拨指标计划金额120万元，已支付120万元。

C、项目完成质量

开云镇中心学校篮球场改造项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组及基建中心的领导下，顺利推进，圆满完成任务。

D、项目完成进度

截止2022年底，开云镇中心学校篮球场改造项目全部完成并投入使用，其附属项目也全部完成。在此新场地，多次开展县镇级师、生篮球赛，社会反响较好。

- 马迹中学围墙建设项目

A.基本情况

a.项目基本情况。 马迹中学位于衡山县东湖镇同心村泥塘组，自建校以来，没有兴建围墙，野狗成群出入，毒蛇老鼠等时常出没，社会闲散人员可随意入校，给校园安全带来极大隐患。经学校报告，县财政局、教育局领导现场勘察，决定实施马迹中学围墙项目建设。

b.项目绩效目标。 马迹中学围墙自校门沿山体而建，与马迹中学红线图相吻合，靠近山体处增设挡土墙，进山出入处设大门，田径场处围墙周围附建排水沟，围墙基础深0.3米，高2.2米，全长800余米，铁钉置顶。

C.项目自评步骤及方法。 马迹中学围墙建设项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

B、项目资金申报及使用情况

a.项目资金申报及批复情况。 马迹中学围墙建设预算资金为721211.05万元，根据招投标核定中标总价为721211.05X万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于马迹中学围墙建设。

b.资金计划、到位及使用情况

(a)资金计划。马迹中学围墙建设项目预算资金721211.05万元，在招投标核定中标总价并批复资金为721211.05万元。

(b)资金到位。截止2022年12月，计划资金未到。

(c)资金使用。截止2022年12月底，马迹中学围墙建设项目已支付15万元，主要用于:材料购置、民工工资等。

c.项目财务管理情况。    马迹中学围墙建设项目管理经费采取直接支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

C、项目实施及管理情况

a.项目组织架构及实施流程。县财政局及教育局党组高度重视马迹中学围墙综合治理长效管理项目，我校成立工作领导小组。

组长:罗立新  副组长:李源、汪旭奎、汪伟民 成员:东湖镇中心学校全体班子成员及马迹中学校委会  办公室设在东湖镇中心学校财务办公室。

b.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

c.项目监管情况。项目资金由东湖中心学校财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，项目的实施监督检查是保障，对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证目服务质量。

D、目标完成情况

a.目标完成任务量。 截止2023年6月30日，马迹中学围墙建设项目已完工，已支付项目服务资金25万元。

b.目标完成质量。  马迹中学围墙建设综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组的领导下，顺利准进，圆满完成任务，满意度为100%。

c.目标完成进度。截止2023年6月底，马迹中学围墙建设任务完成很好。

E、项目效果情况

马迹中学围墙建设给马迹中学的安全管理工作带来了极大便利，不再有野狗毒蛇出没，不再有社会闲散人员肆意进出，学生安心读书，家长满意度高，社会各界也给予了好评。

F、评价结论及建议

马迹中学围墙建设项目改善了马迹中学师生学习环境，大大提升了马迹中学的整体形象，安全隐患较以前有明显改观。

- 长江镇中学教师周转宿舍及学生食堂建设项目

A、 项目资金申报及批复情况

长江镇中学教师周转宿舍及学生食堂建设项目，根据招投标核定中标总价为635万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由上级财政拨长江镇中心学校财政直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于长江镇中学教师周转宿舍及学生食堂建设。

B、项目资金使用情况

截止2022年底，长江镇中学教师周转宿舍及学生食堂建设项目管理资金共计478.2672万元，财政已下拨指标计划金额478.2672万元，已支付478.2672万元。

C、项目完成质量

长江镇中学教师周转宿舍及学生食堂建设在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组及基建中心的领导下，目前已完成相关项目，是一项惠及长江师生的大好民生工程。

D、项目完成进度

截止到目前，长江镇中学教师周转宿舍及学生食堂建设全部完成并投入使用，其附属项目也全部完成。在此新场地，教师安居乐业，扎根农村教育事业，为衡山教育的腾飞贡献力量。

- 衡山县新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目

A、项目概况

a项目基本情况。 衡山县新世纪实验幼儿园位于衡山县开云镇安业路。2015年开园至今，老园区操场上的塑胶使用6年了，已老化脱落，为了避免造成幼儿摔倒后的再次伤害事件发生，更好地组织幼儿进行区域游戏活动。2021年3月，经幼儿园报告，县财政局、教育局领导现场勘察，决定实施室外地面改造，铺设塑胶，进行区域划分和幼儿游戏设备添置。

b项目绩效目标。 新世纪实验幼儿园老园区原塑胶地面铲除清理，平面1做小土坡，面层铺草皮，在原地面上切缝，用水泥砂浆找平20mm厚，，内埋800mmPE管，平面2面层铺设13mm厚SPU/改造TPU混合型自结纹跑道地面，平面3面层铺设免填充足球场专用人造草。新做排水管92m，新做沙水池，玻璃鱼池，鹅卵石路，复合悬浮地板。

c项目自评步骤及方法。新世纪实验幼儿园室外地面改造工程 采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

B、项目资金申报及使用情况

a项目资金申报及批复情况。 新世纪实验幼儿园室外地面改造工程预算资金为721211.05万元，根据招投标核定中标总价为721211.05X万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于马迹中学围墙建设。

b资金计划、到位及使用情况

①、资金计划。马迹中学围墙建设项目预算资金649905.74万元，在招投标核定中标总价并批复资金为628034.66万元。

②、资金到位。2023年2月，计划资金到位。

③、资金使用。截止2023年4月底，新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目已支付628034.66元。

c项目财务管理情况。    新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目管理经费采取直接支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

C、项目实施及管理情况

a项目组织架构及实施流程。县财政局及教育局党组高度重视新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目，我园成立工作领导小组。

组长:罗丹 ， 副组长:万里超、王阳飞 ，成员:新世纪实验幼儿园全体班子成员  。

b项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

c项目监管情况。项目资金由新世纪实验幼儿园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，项目的实施监督检查是保障，对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证目服务质量。

D、目标完成情况

a目标完成任务量。 截止2021年8月30日，新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目已完工。

b目标完成质量。  新世纪实验幼儿园室外地面改造工程综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组的领导下，顺利准进，圆满完成任务，满意度为100%。

c目标完成进度。截止2021年8月底，新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目任务完成很好。

E、项目效果情况

新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目的完成，让校园更加美丽实用，让幼儿能安全舒适地进行户外游戏，家长满意度高，社会各界也给予了好评。

F、评价结论及建议

新世纪实验幼儿园室外地面改造工程项目改善了幼儿的游戏环境，大大提升了新世纪实验幼儿园的整体形象，安全隐患较以前有明显改观。

- 白果完小公租房项目

A、项目概况

Ⅰ、项目基本情况。

白果完小公租房位于衡山县白果镇中心完小校园内，是白果镇中心学校教职工住宿主要场所。

Ⅱ、项目绩效目标。

白果完小公租房包括白果完小师生员工食堂、白果镇中心学校会议室和白果镇中心学校教职工住房的建设。

Ⅲ、项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

B、项目资金申报及使用情况

Ⅰ、项目资金申报及批复情况。

白果完小公租房项目年初预算资金397.60774万元，根据招投标核定中标总价为394.214638万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于白果完小公租房项目管理。

Ⅱ、资金计划、到位及使用情况。

①、资金计划。白果完小公租房项目年初预算资金397.60774万元，在招投标核定中标总价并批复资金为394.214638万元。

②、资金到位。截止2022年12月，计划资金已到位331万元。

③、资金使用。截止2022年12月底，白果完小公租房项目管理资金共计397.60774万元，已支付331万元，全部用于白果完小公租房项目的建设材料费，人工费及与建设相关的其他费用。

Ⅲ、项目财务管理情况。

白果完小公租房项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，根据招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

C、项目实施及管理情况

Ⅰ、项目组织架构及实施流程。

县委、县政府及局党组高度重视白果完小公租房建设项目，我校成立工作领导小组。

组长:杨文

副组长:杨友良

成员:白果中心学校全体班子成员

办公室设在白果中心学校会议室。

Ⅱ、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

Ⅲ、项目监管情况。

项目资金由白果中心学校财务具体管理，按公租房建设计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，项目的正常实施，监督检查是保障，对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证公租房建设质量。

D、目标完成情况

Ⅰ、目标完成任务量。

截止2022年12月31日，白果完小公租房项目已完成，已支付项目资金331万元。

Ⅱ、目标完成质量。

白果完小公租房项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。

Ⅲ、目标完成进度。

截止2022年12月底，白果完小公租房建设任务完成并投入使用。

E、项目效果情况

白果完小公租房项目建设带来了一定的社会效率，白果完小师生能在环境舒适，体验良好的食堂就餐；白果镇中心学校全体教师能集中在会议室学习、开会、培训、研讨；白果镇中心学校远途教师能拥有一间独立的比较方便的住房，解决教师（特别是外地教师）远离家庭，住宿不方便的后顾之忧。师生满意度为100%。

F、评价结论及建议

白果完小公租房项目改善了教师的住宿问题，解决了白果完小师生就餐问题，也解决了全镇教师集中学习的场地问题，大大提升了白果镇中心学校的整体形象。

- 白果完小塑胶运动场项目

A、项目概况

Ⅰ、项目基本情况。

白果完小塑胶运动场位于衡山县白果镇中心完小校园内，是白果中心完小师生户外活动主要场所。

Ⅱ、项目绩效目标。

白果完小塑胶运动场包括标准篮球场2个，环篮球场200米跑道和跑道内球场外的地面建设。

Ⅲ、项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

B、项目资金申报及使用情况

Ⅰ、项目资金申报及批复情况。

白果完小塑胶运动场项目年初预算资金60万元，根据招投标核定中标总价为59.279866万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于白果完小塑胶运动场项目管理。

Ⅱ、资金计划、到位及使用情况。

①、资金计划。白果完小塑胶运动场项目年初预算资金60万元，验收审核后结算造价60.533873万元。

②、资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计60.533873万元。

③、资金使用。截止2022年12月底，白果完小塑胶运动场项目管理资金共计60.533873万元，已支付60.533873万元，全部用于塑胶跑道、塑胶篮球场及跑道内球场外地面建设材料费，人工费及与建设相关的其他费用。

Ⅲ、项目财务管理情况。

白果完小塑胶运动场项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，根据招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

C、项目实施及管理情况

Ⅰ、项目组织架构及实施流程。

县委、县政府及局党组高度重视白果完小塑胶运动场建设项目，我校成立工作领导小组。

组长:杨文

副组长:杨友良

成员:白果镇中心学校全体班子成员

办公室设在白果中心学校会议室。

Ⅱ、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

Ⅲ、项目监管情况。

项目资金由白果中心学校财务具体管理，按塑胶运动场建设计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，项目的正常实施，监督检查是保障，对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证塑胶运动场质量。

D、目标完成情况

Ⅰ、目标完成任务量。

截止2022年12月31日，白果完小塑胶运动场项目已完成，已支付项目资金60.533873万元。

Ⅱ、目标完成质量。

白果完小塑胶运动场项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。

Ⅲ、目标完成进度。

截止2022年12月底，白果完小塑胶运动场建设任务完成并投入使用。

E、项目效果情况

白果完小塑胶运动场项目建设带来了一定的社会效率，白果完小师生能在环境舒适，体验良好的场所运动休闲，同时实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入学校的师生，家长满意度为100%。

F、评价结论及建议

白果完小塑胶运动场项目改善了师生运动休闲场所，大大提升了校园内环境卫生和校园的整体形象。

- 贯塘中学周转房建设项目

A、项目概况

Ⅰ、项目基本情况。

贯塘中学周转房位于衡山县贯塘中学内，是一所九年一贯制学校，有老师26人，学生300人，是一所历史优久的学校。建筑占地面积386平方米，总建筑面积1567平方米。

Ⅱ、项目绩效目标。

贯塘中学周转房建设老师宿舍房间24间，基本解决老师住校问题。

Ⅲ、项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实

施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

B、项目资金申报及使用情况

Ⅰ、项目资金申报及批复情况。

贯塘中学周转房年初预算资金270万元，根据招投标核定中标总价为255.85万元，全部通过财政，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于贯塘中学周转房。

Ⅱ、资金计划、到位及使用情况。

①、资金计划。贯塘中学周转房年初预算资金270万元，在招投标核定中标总价资金为255.85万元。最后财政审核价为273.59万元。

②、资金到位。截止2022年12月，计划资金已到位273.59万元。

③、资金使用。截止2022年12月底，贯塘中学周转房已完工验收，投入使用。

Ⅲ、项目财务管理情况。

贯塘中学周转房经费采取财政直接支付形式，由中心学校按财政审核价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

C、项目实施及管理情况

Ⅰ、项目组织架构及实施流程。

县局高度重视贯塘中学周转房建设项目，我校成立工作领导小组。

组长:屈文君

副组长:廖绥平

成员:全体班子成员

办公室设在贯塘中学办公室。

Ⅱ、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

Ⅲ、项目监管情况。

项目资金由衡山县教育局计财股具体管理，按工程进度，制定计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证周转房建设质量。

D、目标完成情况

Ⅰ、目标完成任务量。

截止2022年12月31日，贯塘中学周转房建设项目完成24个月，已支付项目资金273.59万元。

Ⅱ、目标完成质量。

贯塘中学周转房建设项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组的领导下，顺利准进，圆满完成任务，满意度为100%。

Ⅲ、目标完成进度。

截止2022年12月底，贯塘中学周转房建设项目任务完成较好。

E、项目效果情况

贯塘中学周转房建设安置大部份老师，老师满意度为100%。

F、评价结论及建议

贯塘中学周转房建设大大提升了老师的住宿条件，较以前状况有明显改观。

- 店门办公楼改造维修项目

A、项目概况

Ⅰ、项目基本情况。

店门镇中心学校办公楼位于衡山县店门镇中心完小对面，是店门镇中心学校教职工住宿主要场所，同时也是中心学校成员办公场所。

Ⅱ、项目绩效目标。

办公楼包括店门镇中心学校班子成员办公室、店门镇中心学校会议室和店门镇中心学校教职工住房。

Ⅲ、项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

B、项目资金申报及使用情况

Ⅰ、项目资金申报及批复情况。

办公楼项目年初预算资金96.2万元，根据招投标核定中标总价为95.1万元，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于办公楼改维修项目管理。

Ⅱ、资金计划、到位及使用情况。

①、资金计划。店门办公楼项目年初预算资金96.2万元，在招投标核定中标总价并批复资金为95.1万元。

②、资金到位。截止2022年12月，计划资金已到位50万元。

③、资金使用。截止2022年12月底，办公楼项目管理资金共计96.2万元，已支付50万元，全部用于办公楼项目的建设材料费，人工费及与建设相关的其他费用。

Ⅲ、项目财务管理情况。

办公楼项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，根据招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

C、项目实施及管理情况

Ⅰ、项目组织架构及实施流程。

县委、县政府及局党组高度重店门中心学校办公楼项目，我校成立工作领导小组。

组长:康良才

副组长:刘平华

成员:店门中心学校全体班子成员

办公室设在店门中心学校会议室。

Ⅱ、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

Ⅲ、项目监管情况。

项目资金由店门中心学校财务具体管理，按办公楼项目建设计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，项目的正常实施，监督检查是保障，对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证办公楼改造建设质量。

D、目标完成情况

Ⅰ、目标完成任务量。

截止2022年12月31日，办公楼改造维修项目已完成，已支付项目资金50万元。

Ⅱ、目标完成质量。

店门中心校办公楼改造维修项目在上级有关部门的关心、帮助下，在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。

Ⅲ、目标完成进度。

截止2022年12月底，办公楼改造维修建设任务完成并投入使用。

E、项目效果情况

办公楼改造维修项目建设带来了一定的社会效应，解决了校园内车辆出入存在的安全隐患；店门镇中心学校远途教师能拥有一间独立的比较方便的住房，解决教师（特别是外地教师）远离家庭，住宿不方便的后顾之忧。师生满意度为100%。

F、评价结论及建议

店门办公楼改造维修项目改善了教师的住宿问题，解决校园内车辆出入安全隐患问题，大大提升了店门镇中心学校的整体形象。

- 存在的问题及改进措施

（一） 单位存在的主要问题一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

(二)、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用基层学校的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

- 其他需要说明的情况

无