| 2013年第一批商务和开放型经济重大产业项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序） | 项目名称 | 项目建设主要内容 |  | 所在地 | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 上海大众湖南（长沙）项目 | 年产30万辆上海大众中高级车型。 |  | 长沙经开区 | 上海大众汽车有限公司长沙分公司 | 120.8 | 2013年5月 | 土地平整 |
| 2 | 霍尼韦尔博云飞机机轮刹车系统项目 | 建设先进飞机机轮刹车系统生产线。 |  | 长沙高新区 | 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 | 1.75亿美元 | 2013年5月 | 桩基工程施工 |
| 3 | 盛邦怀化国际生态农产品博览中心暨现代商贸物流园项目 | 农博中心规划商品展示区、物流服务区、市场交易区、商务服务区、综合配套区五个功能区，规划建筑总面积237.1万平方米。 |  | 怀化 | 怀化盛邦（香港）生态农产品博览中心有限公司 | 40 | 2009年9月 | 正在建设中 |
| 4 | 博世长沙研发中心和生产扩建项目 | 研发中心服务于汽车电子驱动、起动机和发电机等汽车技术部门，容纳350名本土研发人员针对全球及本土市场进行研发创新 |  | 长沙经开区 | 博世汽车部件（长沙）有限公司 | 7 | 2010年9月 | 研发中心大楼已投入使用，设备安装正按计划推进 |
| 5 | 达福鑫永州光电显示基地第二期建设项目 | 建设20万㎡标准厂房，新建STN型LCD生产线2条，TFT液晶模组生产线4条，ITO导电玻璃镀膜生产线2条， LCM模组生产线2条，超薄电子玻璃生产线，TFT面板玻璃生产线各1条，以及相关配套生产辅助设施设备。 |  | 永州 | 永州市达福鑫投资有限责任公司 | 15.8 | 2010年3月 | 目前正抓紧二期10万平方米标准厂房建设，设备安装中的企业有两个，七月将投入生产 |
| 二、承接产业转移项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序 | 项目名称 | 项目建设主要内容 |  | 所在地 | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 蓝思科技长沙大尺寸触控功能玻璃面板项目 | 该项目位于长沙经济技术开发区榔梨工业园内。总投资184629.31万元，主要建设生产车间、辅助厂房、电控中心、综合楼、办公楼、货运中心等其他配套设施，总建筑面积为275341.54平米，另购置主要生产设备2566台（套）。该项目于2011年12月开始平地及办理项目前期手续，2012年3月正式动工新建，预计2013年12月可全部竣工并投产。 |  | 长沙经济技术开发区 | 蓝思科技（长沙）有限公司 | 18.5 | 2012年4月 | 已完成主体工程的95%，部份建筑已封顶正进行内部装修。 |
| 2 | 晋丽环保汉寿塑料软包装生产项目 | 该项目总投资7.6亿元，占地400亩，计划分二期进行，第二期4亿元，用地200亩，建设高标准的GMP车间厂房7万平方米，办公楼、生活区等其它配套设施2万平方米；第二期3.6亿元，用地200亩，建设厂房及配套设施12万平方米，生产环保塑料软包装、光伏膜、汽车隔热膜等高科技产品。 |  | 汉寿高新区 | 湖南晋丽环保包装有限公司 | 7.6 | 2012年6月 | 已累计完成投资1.5亿元，已完成1号厂房的建设，2号厂房即将封顶，预计2014年1月份可部分投入生产。 |
| 3 | 驶多飞怀化镁合金新材料应用项目 | 中德合资MnE21镁合金材料及应用零部件生产基地项目于2010年1月12日签约正式落户湖南怀化工业园区，项目总投资5亿元，分四期开发建设，共占地400亩，建成年产10000吨镁合金板材、型材、异型材及汽车零部件的生产基地及国家级镁合金实验室。 |  | 怀化市工业园 | 驶多飞（怀化）轻金属制造有限公司 | 5 | 2012年12月 | 地基已打好，主体钢构已进场 |
| 4 | 富士康衡阳鸿富锦项目 | 项目总投资9900万美元，组织模具产品开发与制造，总规划人力4000人，目前人力1600人；主要加工设备520台，日产能1200H以上，年产量达540KPCS;年总产值7.8亿人民币。 |  | 衡阳市白沙洲工业园 | 衡阳市白沙洲工业园区管委会 | 8 | 2012年9月 | 部分开工生产，还在进行其余的设备购置、安装 |
| 5 | 奥士康益阳高密度互联线路板二期工程项目 | 该项目由香港奥士康实业、奥士康精密电路（惠州）有限公司共同投资，新建污水净化处理系统及其配套工程，扩建1条年产60万平方米高密度互联线路板生产线等。 |  | 益阳长春工业园 | 奥士康科技（益阳）有限公司 | 5 | 2012年1月 | 已经完成基础建设的95% |
| 6 | 统一邵阳PET冷灌装无菌饮料生产线及配套建设项目 | PET冷灌装无菌饮料生产线及与之配套的制瓶生产线,生产线设备设施,饮料仓库,注塑车间,资材仓库,办公楼,宿舍楼，供电设备设施,检测楼等配套设施。 |  | 邵阳市宝庆科技园 | 湖南统一企业有限公司 | 10 | 2013年3月 | 国土、规划、环评、立项等前期手续已完成，正在进行征地拆迁等工作。 |
| 7 | 凯盛鞋业永州耐克运动鞋产业基地项目 | 项目投资总额8000万美元，分三期完成投资总额。公司经营范围为：生产、销售、加工各种鞋类产品、鞋类半成品及鞋材料，经营期为50年。2013年可完成销售收入108亿元，净利润为3.1亿元，创税收0.8亿元，带动就业人数为15000人。 |  | 湖南省永州市祁阳县经济开发区灯塔路 | 湖南凯盛鞋业有限公司 | 0.8亿美元 | 2010年6月 | 一期建设已完工，二期正在建设中 |
| 8 | 湘潭兴业太阳能（湖南）产业园项目 | 研发和制造建筑幕墙门窗产品、太阳能产品、节能产品和新材料产品. 项目建成后将新增销售收入468000万元，新增税金19450万元，新增利润79100万元，新增创汇141400万元。同时，可新增就业岗位2000人 |  | 湘潭经开区兴业大道1号 | 湖南兴业太阳能科技有限公司 | 20 | 2010年9月 | 已投产 |
| 9 | 北汽株洲生产基地项目 | 株洲分公司二期项目于12年3月份开始实施，在保持株洲分公司一期10万辆自主品牌乘用车生产规模不变的基础上，通过技术改造，扩大整车生产规模，最终实现年产20万辆自主品牌乘用车及其配套发动机的生产能力。 |  | 株洲市高新区 | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 | 44 | 2012年3月 | 一期已完成投产，二期累计投资26亿元，6月底已完成除冲压车间外的全线建成，实现20万整车及10万台发动机的生产能力。 |
| 10 | 湘西东顺纸业湘西高档生活用纸项目 | 项目分两期建设，一期建设5万平方米标准厂房，道路管网等辅助设施，购置国际先进的日本川之江造机株式会社产最佳成型扬克纸机生产线1条，引进韩国全自动手帕制造折叠机2台，高速复卷生产线6条，配套设备12台套；二期工程建设5万平方米标准厂房及办公楼、研发中心及其他辅助设施，引进国际先进的日本川之江造机株式会社产最佳成型扬克纸机生产线2条。 |  | 湘西经济开发区广州工业园 | 湖南东顺纸业有限公司 | 5.2 | 2011年12月 | 首期建设的近5万平米车间已基本完成，所有工程的最后收尾工作正紧张施工中，预计一个月左右能全部完成。生产所需设备的采购合同已全部签订完毕，待车间骏工验收后即可运达并投入安装、调试，进入生产环节 |
| 11 | 九兴控股（邵阳、娄底）生产项目 | 1、零售总部项目，五年内营业额可达到100亿元人民币，销售网络遍及至华北区、华南区、华东区、西南区、国外等，解决就业3000人，缴纳税收年3亿元以上。2、年产2000万双成品鞋生产项目。已征地与建设约1000亩（含隆回县、洞口县、新宁县、双峰县、汉寿县、邵阳市、永州市等11个市县区）、生产世界高档鞋类、含LV、Prada、Nike、Ecco、Ugg等世界品牌，项目一期计划于2013年逐步投产，未来一二三期解决就业约6万人，缴纳税收年2亿元以上。 |  | 邵阳、娄底 | 九兴控股 | 28 | 2011年 | 零售总部项目计划2013年10月启动；成品鞋生产项目已完成部分建设或部分建设项目试投产中 |
| 12 | 裕敬鞋业益阳产业园项目 | 该项目由台湾宝成国际集团投资，主要为生产制造批发休闲运动鞋、服装与配件，是全球品牌运动鞋与休闲鞋营业额最大的集团。益阳裕敬鞋业产业园为该公司二期项目，总建筑面积75400平方米的鞋业产业园 |  | 益阳龙岭工业园 | 益阳裕敬鞋业发展有限公司 | 5.6 | 2013年5月 | 土地刚整平 |
| 13 | 高安岳阳电子级高纯氨生产项目 | 新建标准化厂房、综合办公大楼、科研大楼约18800平方米，建设5000吨/年高纯氨生产装置，主要新增设备合成塔、冷凝分离器、热交换器、制氢、压缩机、原料气纯化系统、分析测试设备、储罐以及配套设施。 |  | 岳阳云溪工业园 | 湖南高安新材料有限公司 | 5 | 2012年5月 | 目前项目一期建成了一套年产100吨的高纯氨试验装置，并经过1年左右的时间运行，产品在LED芯片制造业和太阳能电池领域得到众多厂家认可，公司计划在2013年底完成年产5000吨高纯氨生产线。 |
| 14 | 东佳电子临武铝电解电容器产品生产线新建项目 | 3G电脑、通讯产品与家电消费品电子中间产品、电子配件、电子元器件、电容器及其原材料等生产和销售 |  | 临武县 | 东佳电子（郴州）有限公司 | 1亿美元 | 2012年 | 现已建成1栋主厂房，面积为24956平方米。计划2013年10月开业，待项目建设全部完工后，总厂将由深圳迁移临武县。 |
| 三、商贸物流项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序 | 项目名称 | 项目建设主要内容 |  | 所在地 | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 张家界运通国际商贸物流园 | 用地984亩，已落实800亩，建筑面积130万平方米，六大功能区。 |  | 张家界市经济开发区 | 湖南运通物流有限责任公司 | 26 | 2013年 |  |
| 2 | 大湘西商贸物流城 | 中西部最大的商业物流航母-两个物流园区、六个营运中心，占地面积450亩，建筑面积100万平方米。 |  | 湘西自治州吉首市乾州吉凤工业园 | 湖南省大湘西物流集团开发有限公司 | 20 | 2013年 |  |
| 3 | 湖南省兴盛营销公司商品配送中心 | 占地面积50亩，其中仓储面积和办公室30000平方米，绿化和水泥硬化地面6000平方米，配套建设相关的设备设施。 |  | 湖南省南县 | 湖南省兴盛营销有限公司 | 5.1 | 2013年 |  |
| 4 | 湖南工程机械现代物流中心 | 项目总规划1980亩，分三期实施，一起480亩，目前完成投资4亿元。本项目是以湖南的工业龙头产业——工程机械制造业为依托，打造中国最大工程机械物流基地和交易市场。 |  | 湘潭市岳塘经济技术开发区 | 湖南工程机械现代物流中心 | 50 | 2013年 |  |
| 5 | 步步高.新天地项目 | 占地面积540亩，建筑面积139万平方米，总投资60亿元，是涵盖大型商业MALL、国际五星级酒店、5A写字楼、高尚住宅区、商业街、国际公寓为一体的国际城市综合体。 |  | 湘潭九华示范区 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 60 | 2011年1月 |  |
| 6 | 南翔万商国际商贸物流城 | 规划占地约4000亩，总建筑面积约400万平方米，项目分4期开发，总投资约100亿元，周期5-8年，集“批发、零售、物流、仓储、会展、商务观光、居住”8大功能于一体。 |  | 岳阳市 | 南翔万商物流产业有限公司 | 50 | 2013年 |  |
| 7 | 怀化火车站商业广场 | 规划用地116.85亩、对城市道路进行立体调整，同时开辟底下商场、大型购物中心、高档酒店、打造怀化火车站区域核心商业圈 |  | 怀化市 | 怀化英泰建设投资有限公司 | 12.8 | 2013年 |  |
| 8 | 常德桥南隆腾物流园建设项目 | 分两期建设。一期建设建筑面积233亩。主要建设运输中心、仓储配送中心、信息交易中心、加工包装中心等；二期建设：冷链物流与相关专业批发市场 |  | 常德市 | 常德桥南隆腾物流园有限公司 | 8 | 2013年 |  |
| 9 | 湘西南物流中心 | 湖南省湘西南物流中心占地330.8亩，总建筑面积18.88万平方米。其中交易面积88960万平方米，2万吨的冷库、冷链物流配送中心8000平方米、农产品检测中心6000平方米，电子信息平台、综合办公楼、生活配套区和两条道35480平方米 |  | 邵阳市塔北路 | 湖南豫湘工贸有限公司 | 5.65 | 2013年 |  |
| 10 | 娄底湘中国际物流园 | 项目规划建设“七中心一小区一广场”，分三期建设。一期：建设信息中心、大宗陶瓷展示交易中心、多式联运中心、工业原料及产品展示交易中心、五金机电展示交易中心，总投资196375万元。二期：建设家居家饰展示交易中心、主题卖场及商业广场、生活配套小区，总投资345720万元。三期：建设多式联运及农资配送中心，投资57544，30万元 |  | 娄底市经开区 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 65 |  |  |
| 11 | 衡阳华耀城商贸物流城 | 该项目新建衡阳华耀城商贸物流城一期配套交易中心项目。占地面积396.3亩，净用地393.6亩，总建筑面积62.09万平方米。项目主要分为商贸交易区、综合商业服务区、仓储物流区、配套住宅等四大功能区 |  | 衡阳市石鼓区 | 华耀城（衡阳）有限公司 | 120 |  |  |
| 12 | 郴州市七里洞物流仓储服务基地 | 该项目主要包括零担物流中心、招待所、物流商贸中心、物流信息发布中心。总面积：300亩、一期已建成100亩、二期200亩正在申报 |  | 郴州市北湖区 | 郴州市辉达物流仓储有限公司 | 5.03 |  |  |
| 四、市场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 所在地 |  | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 湖南佳惠物流配送中心 | 项目占地面积400亩，总建筑面积18万平方米，农副产品批发市场、冷冻冷藏物流及冻品交易市场、湖南省名品交易展示市场、常温及生鲜配送中心、直产直供中心、信息服务中心、万村千乡市场工程配送中心等3个交易市场和4个功能区 | 怀化市盈口乡井坪村 |  | 湖南佳惠 | 5.5 |  |  |
| 2 | 伟鸿农产品冷链物流交易中心 | 项目总占地面积205亩，建成冷库4座，库容量13万吨，建设配套的制冷控制机房1080㎡，建设与冷链物流配套的交易门面500个计建设面积10000㎡。冷链交易用房20522.78㎡，信息化综合楼2397.77㎡，交易商务综合楼10742.21㎡，地下停车场3217㎡。 | 湘潭市岳塘区荷塘乡 |  | 伟鸿食品有限公司 | 6.12 | 一期投资2.2亿元已竣工，项目二期已于今年4月开工，计划投资3.92亿元 |  |
| 3 | 湖南红联农产品冷链物流中心 | 农产品冷库7.66万平方米，商品交易区22.42万平方米，包括冷链交易区、果蔬交易区、肉食交易区、海鲜水产交易区、粮油调味品交易区、酒店干货交易区、糖酒饮料配送区、物流区及配套设施 | 益阳市资阳区长春工业园 |  | 湖南红联农业投资开发有限公司 | 7.58 |  |  |
| 4 | 邵阳雪峰一通名优特新农副产品流通市场项目 | 名优土特产电子交易平台（配有专业的八大市场：水果、蔬菜、水产、干货、粮油、肉食蛋禽、土特产、农机种子批发市场；还有最齐全的八大中心：物流配送中心、分拣中心、信息、检测免疫、会展、电子商务、农技培训及综合服务中心） | 邵阳市双清区 |  | 邵阳市惠民置业限公司 | 6.9 |  |  |
| 5 | 湖南天客物流有限公司配送中心二期项目 | 总占地面积62427.38平方米，总建筑面积186140平方米，地下室建筑面积7180平方米；其中商品展示交易中心62100平方米，自动化立体仓库72000平方米、公寓大楼23100平方米、空中连廊1440平方米、信息产品大楼27500平方米。 | 娄底市万宝镇仙女街 |  | 湖南天客物流有限公司 | 5.9 |  |  |
| 6 | 金桥国际商贸城（一期） | 项目总规划用地11000亩(，预计总投资达600亿元，项目分三期开发建设。项目商贸区一期约1700亩，建筑面积约210万平方米，投资额达70亿元，其中包括服装、鞋帽、家居建材、日用百货、糖酒副食、酒店用品、文体文具、针织轻纺、五金家电、箱包皮具等专业市场、金融后援服务中心商务区、超星级酒店、超高级办公楼及相关产业配套 | 长沙望城经开区同心路 |  | 湖南百家汇投资有限公司 | 70 | 项目已于2013年3月开工。 |  |
| 7 | 永州市黄泥井超级大市场农产品批发市场 | 农副产品批发区136000平方米，仓储建筑面积10000平方米，质量检测及信息发布区 | 永州市冷水滩区 |  | 永州市黄泥井市场实业有限公司 | 5.25 |  |  |
| 8 | 祁东金利建材大市场建设项目 | 市场总用地面积38222平方米，总建筑面积208180平方米，其中商铺营业面积57699平方米，仓储及车位34548平方米，经营户办公用房46373平方米，经营户配套住房69560平方米，总投资6.9亿元。 | 衡阳市祁东县洪桥镇 |  | 远见房地产开发集团有限公司 | 6.9 | 已完成14栋主体工程，完成施工面积18.7万平方米。 |  |
| 五、外贸平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序（ | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 所在地 |  | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 醴陵陶瓷产业开放型平台项目 | 1、（含醴陵陶瓷标准泥釉模配制中心、釉彩瓷及釉下五彩瓷技术研发服务平台、醴陵日用陶瓷公共技术研发平台---3万吨/年日用陶瓷能量系统优化工程项目、中南国际陶瓷公共服务展示中心、湖南陶瓷产业物流园等项目） | 醴陵市 |  | 湖南泰鑫瓷业有限公司、醴陵陶润实业发展有限公司、湖南高峰陶瓷制造有限公司、湖南港鹏实业有限公司、湖南安迅物流运输有限公司。 | 7.4 | 2013年1月 | 1、醴陵陶瓷标准化泥釉模配制中心制泥车间即将封顶，。2、釉彩瓷及釉下五彩瓷技术研发服务平台：于2013年4月8日正式开工。3、醴陵日用陶瓷公共技术研发平台项目已施工建设 |
| 2 | 岳阳城陵矶进口肉类指定口岸 | 项目总占地面积220亩，总建筑面积137930平方米。主要建设内容为：1、冷库（含整理冷库、海关扣留库和监管冷库）100591平方米；2、查验平台10838平方米；3、办公楼5961平方米；4、制采样间6393；5、设备房4147平方米；6、室外工程10000平方米。7、购置运输车辆、冷库设施、采样设备以及办公用品等；8、信息化工程建设。 | 湖南省岳阳市城陵矶临港产业新区 |  | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 | 5.28 | 2013年2月 | 项目立项、环评、国土等前期工作均已完成。同时，已完成8000平方米冷库建设；查验平台已开工建设，预计2013年11月建成。 |
| 3 | 湖南进口商品展示交易中心 | 用3-5年的时间打造中部最具保税经济特色的进口商品展示交易中心。长沙金霞保税物流中心为该项目提供不少于4万㎡的楼宇载体作为展示及办公，提供保税仓储和普通仓储作为配套，项目是集物流、展示、仓储、交易于一体的专业进口商品展示交易平台。项目一期将于2014年6月建成投入使用。项目二期将以国际原产地为主要客户目标，进一步完善供应链服务配套功能。 | 长沙金霞保税物流中心 |  | 长沙金霞保税物流中心管委会 | 7 | 2013年6月 |  |
| 4 | 南车株洲大功率IGBT产业园开放型平台 | 本项目建设一条8英寸0.35μm的IGBT芯片生产线，及配套模块封装生产。项目建成后形成月加工8英寸硅片10000片的生产能力。 | 湖南株洲轨道交通产业园 |  | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 15 | 2011年5月 | 2013年底完成净化装修并进入设备安装调试、二次配、试生产、正式生产。 |
| 六、药品流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 所在地 |  | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 邵东现代医药商贸流通基地 | 1、医药电子商务平台建设；2、医药检验检测中心建设；3、中药材仓储物流中心建设。 | 邵东县廉桥镇 |  | 邵东县廉桥中药材市场管委会 | 16.4 | 2012年9月 | 完成征地并支付全部款项，林业手续正在办理之中 |
| 2 | 湖南药品供应链物流中心及药品商贸流通服务平台项目 | 一期工程建设湖南药品供应链物流中心，二期工程建设湖南药品商贸流通服务平台建设电子子平台、呼叫中心云计算智能服务等服务平台 | 长沙市 |  | 国药控股湖南有限公司 | 12.06 | 2011年1月 | 完成了立项、用地、环评等相关审批手续 |
| 七、服务贸易项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排序 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 所在地 |  | 项目实施单位 | 投资规模（亿元/亿美元） | 开工时间 | 项目建设进度 |
| 1 | 长沙青苹果数据城服务外包产业园 | 本项目位于长沙县暮云镇工业园，项目总投资15亿元，实际占地面积180亩，建筑面积57万平方米。将建设成为长株潭城市群首个服务外包及文化创意产业园区，不仅将成为项目实施单位人才培训基地、技术研发中心、产品开发总部，以及数字化制作、存储与发布基地；同时还将吸引一批国内外服务外包企业、服务外包产业技术与软件开发企业、服务外包产业设备设施提供企业入驻，打造完整的服务外包产业链。 | 长沙县暮云镇工业园 |  | 湖南省青苹果数据中心有限公司 | 10 | 2012年9月 | 已完成前期手续办理、三通一平、基坑工程、桩基工程，进入正式开工开建阶段 |
| 2 | “海普声域”呼叫中心服务外包产业基地 | 项目主要建设集研发、生产、运营、培训于一体的“海普声域”绿色呼叫中心服务外包产业基地和服务外包人才培训中心。该产业基地项目总占地65亩，规划总建筑面积约10万平米，建成之后将拥有15000个国际电信标准座席规模，为社会提供2-3万个就业岗位。建设内容主要包含呼叫中心服务外包生产用房、技术研发中心办公区、及综合配套设施（绿化、食堂、宿舍、车库等）。 | 长沙岳麓科技产业园区 |  | 海普信息技术服务有限公司 | 3 | 2013年7月1日 | 1.完成项目备案、环境评估；2.基本完成项目土地拆迁工作；3.完成项目平面规划设计图制作；4.准备项目报建；5.今年7月份开工建设。 |